# Reporte de avance de proyecto

| Nombre del proyecto: | WellQ API | Periodo de reporte: | 08-09-2026– 03/12/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto: | Mauricio Gatica | Fecha de entrega de proyecto: | 03/12/2026 |
| Preparado por: | Mauricio Gatica | Fecha de reporte: | 08/09/2026 |

# Resumen del estado del proyecto

| Área | Estado actual | Resumen |
| --- | --- | --- |
| Alcance | En curso | Se está trabajando en la documentación inicial, esto incluye el documento ERS, casos de uso, diagrama de actividades, acta de constitución, lista de interesados |
| Cronograma | En orden | Aunque solo se nos otorgó una semana para hacer la documentación, se ha podido ir avanzando correctamente de acuerdo al cronograma. |
| Costo | En presupuesto | Los gastos actuales están dentro del presupuesto aprobado. |
| Recursos | Limitados | Se requiere información adicional para terminar el modelado de la base de datos |
| Riesgo | Moderado | Riesgos identificados incluyen no poder terminar la documentación a tiempo debido a la falta de información. |
| Calidad | Conforme | Las entregas cumplen con los estándares de calidad establecidos. |

Tareas

| Tarea | Estado | Objetivo | Fecha de entrega (planeada) | Fecha de entrega (real) | % de avance | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del desarrollo y documentación inicial. | En curso | Finalizar ERS, Acta, autoevaluaciones, proyecto APT (1.5), EDT, formativa (1.4), Actas de reunión, resolución de conflictos, estados de avance, plan de proyecto, lista de interesados. | 10/09/2026 | 13/09/2026 | 70% | ERS, acta de constitución, EDT, autoevaluaciones (1.1, 1.2, 1.3), formativa fase 1 (1.4), proyecto APT (1.5), lista de interesados. |
| Elaboración de documentos de diseño y especificaciones. | En curso | Elaborar documentos de diseño (IEEE830, Casos de uso, diagrama de clases, diagramas de actividad, modelo de base de datos, mockups) | 10/09/2026 | 13/09/2026 | 60% | IEEE830, Diagramas de casos de uso, Diagramas de actividad |
| Desarrollo de módulo de autenticación funcional y panel de gestión. | Pendiente | Implementar el módulo de autenticación compatible con el flujo actual de la app. Desarrollo inicial del panel de gestión. | 24/09/2026 |  | 0% | Módulo de autenticación y registros de autenticación exitosa. |
| Ingesta de datos de salud funcional e integración nativa de Whoop y Garmin. Desarrollo de endpoints. | Pendiente | Reimplementar los nueve endpoints de consulta que la aplicación WellQ consume hoy en Spike. | 08/10/2026 |  | 0% | Código de ingesta de datos funcional e integración con la base de datos. |
| Desarrollo completo de integraciones (Fitbit y Oura) | Pendiente | Integrar de forma nativa los proveedores Fitbit y Oura, normalizando sus datos al modelo unificado de métricas. | 22/10/2026 |  | 0% | Avance de API funcional con integraciones de Fitbit y Oura. |
| Pruebas de carga y desempeño. | Pendiente | Validar el comportamiento equivalente de la plataforma frente a la API oficial de Spike. | 05/11/2026 |  | 0% | Informe de pruebas y defectos. |
| Entrega del producto final y repositorio de github. | Pendiente | Documentación de pruebas y defectos. | 26/11/2026 |  | 0% | Producto final y repositorio de GitHub. |
| Entrega de documentación final. | Pendiente | Entregar documentación del proyecto y el informe final con evidencias. | 03/12/2026 |  | 0% | Documentación final del producto con evidencias de desarrollo. Informe de cierre del proyecto. |

# Incidentes

| Incidente | Fecha de identificación | Acción a tomar | Asignado a | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Presupuesto

| Item | Costo Estimado | Costo Real |
| --- | --- | --- |
| Herramientas de desarrollo (editor, IDE, cliente HTTP) | $0 | $0 |
| Lenguaje, framework y base de datos | $0 | $0 |
| Hosting / despliegue | $0 | $0 |

Hitos

| Hito | Fecha alcanzada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Planificación del desarrollo y documentación inicial. | 10/09/2026 | Redactar relevancia, objetivos, metodología, plan de trabajo y Gantt |

Hitos futuros

| Hito previsto | Fecha estimada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de documentos de diseño y especificaciones. | 10/09/2026 | Especificar los requerimientos y modelo de datos de la API. Entregar mockups, diagramas y casos de uso. |
| Desarrollo de módulo de autenticación funcional y panel de gestión. | 24/09/2026 | Implementación de endpoint de autenticación con token JWT. |
| Ingesta de datos de salud funcional e integración nativa de Whoop y Garmin. Desarrollo de endpoints. | 08/10/2026 | Reimplementación de los endpoints de consulta consumidos por la app más la integración nativa de las APIs. |
| Desarrollo completo de integraciones (Fitbit y Oura) | 22/10/2026 | Integración nativa de Fitbit y Oura, completando el nuevo modelo y normalizando la información recibida |
| Pruebas de carga y desempeño. | 05/11/2026 | Pruebas de contrato desde el OpenAPI, verificación de funcionalidades. |
| Entrega del producto final y repositorio de github. | 26/11/2026 | La app WellQ posee ahora una plataforma propia que reemplaza a spikeapi.com, con Garmin, Whoop, Fitbit y Oura integrados de manera nativa. Además, posee un panel de gestión que permite visualizar costes por proveedor. |
| Entrega de documentación final. | 03/12/2026 | Se entrega la documentación detallando el desarrollo del proyecto, funcionalidades y modo de uso del producto. |

# Reporte de avance de proyecto

| Nombre del proyecto: | WellQ API | Periodo de reporte: | 08/09/2026 – 21/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto: | Mauricio Gatica | Fecha de entrega de proyecto: | 03/12/2026 |
| Preparado por: | Mauricio Gatica | Fecha de reporte: | 21/10/2026 |

# Resumen del estado del proyecto

| Área | Estado actual | Resumen |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Ajustado | El alcance cambió respecto de la planificación inicial: Alloxentric definió que los fabricantes envían los datos a WellQ (modelo push) y que Whoop, Garmin, Fitbit y Oura son solo el origen del dato. La documentación se actualizó a este modelo (v3.0). |
| Cronograma | En orden, con ajustes | La versión alfa se entregó el 14/10 y la revisión de seguridad con la integración en la plataforma WellQ el 18/10. Se replanificaron las etapas restantes: pruebas en staging, piloto y documentación final. |
| Costo | En presupuesto | No hay gastos; se usa la infraestructura existente de WellQ. |
| Recursos | Limitados | Falta un entorno con MongoDB y Redis reales para medir el rendimiento y la confirmación del fabricante piloto (Hytro). |
| Riesgo | Moderado | Riesgos abiertos: confirmación del piloto, responsable de la DPIA y del documento legal, y medición del rendimiento con la infraestructura real. |
| Calidad | Conforme | Las 45 pruebas automatizadas de la Partner API pasan; la revisión encontró y corrigió los fallos críticos de la versión alfa. Quedan 4 pendientes documentados en BRECHAS.md. |

Tareas

| Tarea | Estado | Objetivo | Fecha de entrega (planeada) | Fecha de entrega (real) | % de avance | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del desarrollo y documentación inicial. | Completada | Finalizar ERS, Acta, autoevaluaciones, proyecto APT (1.5), EDT, formativa (1.4), actas de reunión, resolución de conflictos, estados de avance, plan de proyecto, lista de interesados. | 10/09/2026 | 13/09/2026 | 100% | ERS, acta de constitución, EDT, autoevaluaciones, formativa (1.4), proyecto APT (1.5), lista de interesados. |
| Elaboración de documentos de diseño y especificaciones. | Completada | Elaborar documentos de diseño (IEEE830, casos de uso, diagrama de clases, diagramas de actividad, modelo de base de datos, mockups). | 10/09/2026 | 13/09/2026 (actualizados el 21/10/2026) | 100% | IEEE830 v3.0, diagramas, modelo de datos MongoDB y mockups. |
| Desarrollo del alta de fabricantes y de la autenticación. | Completada | Registro y verificación de fabricantes, apps con credenciales, OAuth 2.0 con token de 1 hora, sandbox y paso a producción. | 24/09/2026 | 14/10/2026 (versión alfa) | 100% | Módulo de autenticación y pruebas de autenticación exitosa. |
| Vinculación de pacientes, recepción de datos y consultas (versión alfa). | Completada | Código de emparejamiento con consentimiento, recepción y normalización de datos, consultas para la app y el panel clínico, y webhooks. | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 100% | Versión alfa de la API (carpeta data/). |
| Revisión de seguridad e integración en la plataforma WellQ. | Completada | Revisar la versión alfa, corregir los fallos encontrados e integrar la API en la plataforma WellQ. | 22/10/2026 | 18/10/2026 | 100% | Informe de revisión, catálogo de requisitos, registro de brechas e integración (carpeta integracion/). |
| Pruebas de carga y desempeño. | En curso | Pruebas en staging con MongoDB y Redis reales, pruebas de contrato desde el OpenAPI y verificación de funcionalidades. | 05/11/2026 |  | Pruebas ligeras hechas; falta staging | Informe de pruebas y defectos. |
| Piloto con fabricante y entrega del producto final. | Pendiente | Piloto con un fabricante real (Hytro, por confirmar), corrección de defectos y entrega del repositorio. | 26/11/2026 |  | 0% | Producto final y repositorio de GitHub. |
| Entrega de documentación final. | Pendiente | Entregar documentación del proyecto y el informe final con evidencias. | 03/12/2026 |  | 0% | Documentación final del producto con evidencias de desarrollo. Informe de cierre del proyecto. |

# Incidentes

| Incidente | Fecha de identificación | Acción a tomar | Asignado a | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambio de alcance: los fabricantes envían los datos (modelo push) en lugar de integraciones por marca. | 13/09/2026 | Actualizar diseño y documentación; registrar la decisión en un acta con Alloxentric. | Mauricio Gatica, Anna Heisig | Documentación actualizada (21/10); acta pendiente. |
| Fallos de seguridad críticos en la versión alfa (24 confirmados por la revisión). | 18/10/2026 | Corregirlos con pruebas automatizadas e integrar la versión corregida. | Mauricio Gatica, Anna Heisig | Corregido. |
| Credencial de correo incrustada en el código de la app WellQ (fuera del alcance del proyecto). | 18/10/2026 | Rotar la contraseña y moverla a variables de entorno; requiere autorización de Alloxentric. | Alloxentric | Pendiente. |

# Presupuesto

| Item | Costo Estimado | Costo Real |
| --- | --- | --- |
| Herramientas de desarrollo (editor, IDE, cliente HTTP) | $0 | $0 |
| Lenguaje, framework y base de datos | $0 | $0 |
| Hosting / despliegue | $0 | $0 |

Hitos

| Hito | Fecha alcanzada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Planificación del desarrollo y documentación inicial. | 13/09/2026 | Relevancia, objetivos, metodología, plan de trabajo y Gantt. |
| Elaboración de documentos de diseño y especificaciones. | 13/09/2026 | Requerimientos, modelo de datos, mockups, diagramas y casos de uso (v2.0). |
| Versión alfa de la API. | 14/10/2026 | Alta de fabricantes, autenticación, vinculación, recepción de datos, consultas y webhooks. |
| Revisión de seguridad e integración en la plataforma WellQ. | 18/10/2026 | Fallos críticos corregidos, 45 pruebas automatizadas y API integrada detrás de un interruptor de configuración. |
| Documentación actualizada al producto construido. | 21/10/2026 | Documentos de definición, diseño y gestión en versión 3.0. |

Hitos futuros

| Hito previsto | Fecha estimada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de carga y desempeño. | 05/11/2026 | Pruebas en staging con MongoDB y Redis reales, pruebas de contrato desde el OpenAPI y verificación de funcionalidades. |
| Piloto con fabricante y entrega del producto final. | 26/11/2026 | WellQ cuenta con su propia Partner API, a la que cualquier fabricante puede conectarse para enviar datos de sus pacientes, probada con un fabricante real. |
| Entrega de documentación final. | 03/12/2026 | Se entrega la documentación detallando el desarrollo del proyecto, funcionalidades y modo de uso del producto. |