DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

WellQ API

# 1. Información del Proyecto

| Nombre del Proyecto: | WellQ API |
| --- | --- |
| Código / ID del Proyecto: | WQ |
| Líder de proyecto: | Mauricio Gatica |
| Sponsor / Cliente: | Alloxentric |
| Fecha de elaboración: | 08-09-2026 |
| Versión del documento: | 1.0.2 |
| Estado: | Aprobado |

# 2. Propósito del Documento

Este documento establece el marco, los procedimientos y las responsabilidades para identificar, gestionar y resolver conflictos que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto. Su objetivo es minimizar el impacto negativo de los conflictos en el alcance, el cronograma y la calidad del entregable.

# 3. Alcance

Este procedimiento aplica a todos los miembros del equipo del proyecto, stakeholders, proveedores y cualquier persona involucrada en las actividades del proyecto. Los conflictos pueden ser:

- Técnicos

- Funcionales / de requisitos

- Organizacionales

- Interpersonales

- Con proveedores o terceros

# 4. Definición de Conflicto

Se considera conflicto cualquier desacuerdo, divergencia o tensión entre dos o más partes involucradas en el proyecto que afecte o pueda afectar de forma significativa las decisiones, el avance, la calidad o el clima de trabajo del proyecto. Un desacuerdo técnico normal de diseño no se considera conflicto hasta que impida el progreso del proyecto.

# 5. Proceso de Resolución de Conflictos

Se seguirán los siguientes pasos de forma progresiva. Solo se escala al siguiente nivel cuando el anterior no logra una resolución en el tiempo definido.

## 5.1 Nivel 1 – Resolución directa entre las partes

- Las partes involucradas pueden comunicarse a través de un canal como Email o Whatsapp para intentar solventar el problema.

- Plazo 1 - 2 días.

## 5.2 Nivel 2 – Mediación del líder del proyecto

- Si no hay acuerdo, se eleva al líder de proyecto.

- El líder de proyecto escucha a ambas partes, aclara hechos y busca una solución consensuada o una decisión basada en el interés del proyecto.

- Plazo orientativo: 3 - 6 días.

## 5.3 Nivel 3 – Escalamiento al Sponsor

- Si el conflicto afecta decisiones de alto impacto (alcance, presupuesto, arquitectura crítica, recursos clave), se escala a un Stakeholder del proyecto.

- Se presenta un resumen escrito del conflicto, opciones evaluadas e impacto de cada una.

- Plazo orientativo: según la criticidad (máximo 7 días).

## 5.4 Nivel 4 – Escalamiento externo (si aplica)

En casos excepcionales (conflictos graves, 7 días sin respuesta de stakeholders, temas legales), se involucra al docente de Capstone.

# 6. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades en la gestión de conflictos |
| --- | --- |
| Líder técnico | Intentar resolver el conflicto de forma temprana y objetiva, participando de buena fe en la mediación. |
| Líder del proyecto | Facilitar la resolución, mantener el registro de conflictos, recomendar soluciones y escalar cuando sea necesario. |
| Stakeholder | Definir prioridades de negocio, resolver conflictos de alcance y valor, validar decisiones que afecten el producto. |
| Docente | Tomar decisiones finales en conflictos de alto impacto; asegurar recursos y respaldo organizacional. |

# 7. Registro de Conflictos

Todo conflicto que alcance el Nivel 2 o superior debe registrarse. Se recomienda mantener un registro (puede ser una hoja de cálculo o sección en la herramienta de gestión del proyecto) con al menos los siguientes campos:

| ID | Fecha | Descripción breve | Partes involucradas | Nivel / Estado | Resolución / Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: El registro es confidencial y de uso interno del proyecto. Solo se comparte con las personas necesarias para la resolución.

# 8. Estrategias de Resolución Recomendadas

### Colaboración / Integración

Buscar una solución que satisfaga los intereses reales de ambas partes.

### Compromiso

Cada parte cede en algo. Útil cuando hay plazos ajustados y se necesita avanzar.

### Decisión por autoridad

Un stakeholder, el líder del proyecto o docente toma la decisión final basándose en el interés del proyecto. Se documenta la decisión y el razonamiento.

### Evitación temporal (solo en casos justificados)

Posponer la discusión cuando el conflicto no es crítico y conviene esperar más información.

# 9. Prevención de Conflictos

Las siguientes prácticas ayudan a reducir la aparición de conflictos:

- Definir claramente roles, responsabilidades y criterios de decisión.

- Documentar decisiones técnicas importantes.

- Alinear expectativas con los stakeholders de forma continua.

# 10. Principios de Actuación

- Se debate sobre ideas y hechos, nunca sobre personas.

- El interés del proyecto y del cliente prevalece sobre preferencias individuales.

- Las decisiones se documentan, aunque no se llegue a consenso total.

- Se actúa con transparencia y buena fe.

- Una vez tomada una decisión, el equipo se alinea y ejecuta (disagree and commit).

# 11. Aprobaciones

Este documento ha sido revisado y aprobado por:

| Rol | Nombre y Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Mauricio Gatica | 08-09-2026 |
| Líder técnico | Anna Heisig | 08-09-2026 |