Plan de Pruebas

WellQ API

Fecha: 30-10-2026

Tabla de contenido

Información del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Alcance de las pruebas	3

Descripción del sistema	4

Resumen de las pruebas	5

Entorno de pruebas	5

Calendario	6

Riesgos	6

Artefactos	6

Condiciones de aceptación	7

Glosario	7

# Información del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26-10-2026 | Versión inicial: alcance y requisitos funcionales. | Mauricio Gatica y Anna Heisig. |
| 1.1 | 28-10-2026 | Resumen, entorno, calendario, riesgos, artefactos y criterios de aceptación. | Mauricio Gatica y Anna Heisig. |

## Información del Proyecto

| Organización | Alloxentric |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | WellQ API |
| Fecha de Inicio | 26-10-2026 |
| Fecha de Término | Por definir |
| Patrocinador principal | Max Kreimerman |
| Docente | Luis Alberto Bravo |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.242.840-1 | Mauricio Gatica | maur.gatica@duocuc.cl |
| 21.459.822-1 | Anna Heisig | an.heisig@duocuc.cl |

# Alcance de las pruebas

Se prueba la WellQ Partner API (el servicio que permite a los fabricantes de relojes y pulseras inteligentes enviar datos a WellQ) mientras está en funcionamiento, además de revisar su código y las librerías externas que usa (dependencias). Estas son las funciones que se verifican:

| Requisito | Qué se verifica |
| --- | --- |
| Registro y portal del fabricante | El fabricante puede registrarse y el sistema responde igual (código 202) aunque el correo ya exista, para no revelar quién está registrado; el código de verificación solo sirve una vez; la sesión del portal (portal_token) dura 1 hora |
| Apps, credenciales y token | Crear, ver y actualizar apps (máximo 20); la clave secreta (client_secret) solo se muestra una vez; al cambiarla se da un tiempo de gracia antes de que la anterior deje de servir; el permiso de acceso (token OAuth) dura 1 hora y se rechaza con error 401 si las credenciales son incorrectas |
| Catálogo y modelos de dispositivo | Lista de 18 tipos de mediciones disponibles (pulso, sueño, pasos, etc.) y registro de modelos de dispositivo (respuesta 201, «creado») |
| Paso a producción | Solicitud para pasar a uso real con el acuerdo de tratamiento de datos (DPA) y una lista de requisitos; solo el personal de WellQ puede aprobar, rechazar, suspender o reactivar |
| Emparejamiento y vínculos | Código de emparejamiento (WQ-XXXX-XXXX) que dura 10 minutos y sirve una sola vez; la conexión entre paciente y dispositivo (vínculo) no muestra la identidad del paciente; el paciente puede cancelarla y borrar sus datos |
| Recepción de datos | Cada registro recibido se marca como creado, actualizado, duplicado o rechazado (created/updated/duplicate/rejected); se rechazan envíos de más de 100 resúmenes (error 413); las series de datos se aceptan en formato comprimido (gzip) y por líneas (NDJSON); si se repite un envío con la misma Idempotency-Key no se duplica |
| Lectura y webhooks | Los objetivos y puntuaciones del paciente solo se entregan si dio su consentimiento y el vínculo está activo (máximo 90 días hacia atrás); los avisos automáticos al fabricante (webhooks) van cifrados (HTTPS), firmados y se reintentan si fallan |
| Sandbox, paciente y clínico | Los pacientes ficticios del entorno de pruebas (sandbox) no sirven en uso real; el paciente solo ve sus propios datos y el clínico solo a sus pacientes |

Además se prueban el inicio de sesión y los permisos (autenticación y autorización), la seguridad, la privacidad, la conexión entre partes (integración), la velocidad y el comportamiento con muchos usuarios (rendimiento y carga) y la estabilidad (fiabilidad).

Referencias: contrato OpenAPI 3.1, que es el documento oficial que describe la API (documentacion/wellq-partner-api-openapi.yaml), la revisión técnica (documentacion/revision/) y el README (manual de uso) de la API.

# Descripción del sistema

Hoy WellQ recibe los datos de los dispositivos a través de un intermediario externo llamado Spike. Con la WellQ Partner API, cada fabricante de wearables (relojes, pulseras y otros dispositivos que se llevan puestos) envía los datos de sus usuarios directamente a WellQ. WellQ los revisa, los ordena en un formato común (normalización), los muestra en la app del paciente y en el panel clínico, y avisa al fabricante de lo que ocurre. Así WellQ deja de depender de Spike y controla por sí misma las claves de acceso (credenciales), los permisos, el consentimiento del paciente y el registro de quién hizo qué (auditoría).

# Resumen de las pruebas

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Comprobar que la API hace lo que debe y respeta su contrato OpenAPI (su especificación oficial), que cada usuario (fabricante, paciente o clínico) solo accede a lo suyo, que el consentimiento del paciente limita qué datos se comparten y que la API aguanta usos indebidos, muchos envíos al mismo tiempo (concurrencia) y mucho tráfico (carga). |
| Tipos de prueba | Pruebas de piezas sueltas del código y de cómo funcionan juntas (unitarias e integración), recorridos completos como lo haría un usuario real (extremo a extremo), inicio de sesión y permisos, seguridad, privacidad, cumplimiento del contrato, velocidad y carga, estabilidad, y repetición de pruebas para detectar errores nuevos (regresión) con Postman. |
| Técnicas | Probar con valores típicos y con valores en los límites permitidos (partición de equivalencia y valores límite), enviar datos aleatorios generados a partir del OpenAPI para buscar fallos (fuzzing), intentar usos indebidos según la lista de riesgos más comunes en APIs (OWASP API Top 10), revisión automática de seguridad (escaneo) y pruebas con mucho tráfico (carga). |
| Herramientas | pytest (pruebas del código), pip-audit (revisa librerías con fallos conocidos), bandit (busca problemas de seguridad en el código), Schemathesis (compara la API con su contrato), k6 (pruebas de carga), OWASP ZAP (escáner de seguridad) y Postman con Newman (colección de peticiones que se ejecuta de forma automática), más programas propios en Python agrupados en 12 conjuntos de pruebas o «suites» (p01 a p12). |
| Orden de ejecución | 1) Código: p01 a p03. 2) Funcionales, inicio de sesión y permisos, seguridad y privacidad: p04 a p07. 3) Contrato y estabilidad: p08 y p10. 4) Postman y carga: p12 y p09 (Newman se ejecuta antes que p05, o se espera un tiempo entre ambas). 5) Escáner ZAP: p11. |

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Jefe de proyecto | Asegura que se cumplan las condiciones de aceptación, decide qué errores (defectos) se corrigen y entrega los accesos necesarios (permisos de prueba, o tokens, de paciente y de clínico, y la dirección web donde llegan los avisos o webhooks). |
| Analista de testing | Prepara y ejecuta los conjuntos de pruebas (suites), analiza los resultados y registra los errores encontrados con su evidencia. |

# Entorno de pruebas

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Equipo | Computador con Windows 10 o superior, 8 GB de RAM e internet. La API y las pruebas funcionan en el mismo computador (dirección local http://127.0.0.1:8000). |
| Software | Python 3.12 con un entorno aislado para sus librerías (entorno virtual), Node.js con Newman, k6 y Docker Desktop (programa para ejecutar aplicaciones empaquetadas) para ZAP. |
| Configuración | Archivo de configuración .env en modo desarrollo (APP_ENV=dev) con las herramientas de desarrollo activadas; base de datos MongoDB exclusiva para pruebas con sus índices (estructuras que aceleran las búsquedas) creados. |
| Datos opcionales | Dirección del webhook y permisos de prueba de paciente y clínico: WELLQ_WEBHOOK_URL, WELLQ_PATIENT_JWT, WELLQ_CLINICIAN_JWT y WELLQ_PATIENT_ID. |
| Limitación | El entorno local no usa conexión cifrada (HTTPS), por lo que las pruebas de transporte seguro y de velocidad deben repetirse en staging (un entorno previo a producción, parecido al real). |

# Calendario

| Actividad | Duración | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Preparar plan, requisitos y entorno | 1 día | 26-10-2026 |
| Pruebas de código: pytest, pip-audit y bandit (p01 a p03) | 1 min | 28-10-2026 |
| Funcionales, inicio de sesión y permisos, seguridad y privacidad (p04 a p07) | 15 s | 28-10-2026 |
| Contrato y estabilidad (p08 y p10) | 3 min | 28-10-2026 |
| Colección Postman con Newman y carga con k6 (p12 y p09) | 40 s | 28-10-2026 |
| Escaneo de seguridad con OWASP ZAP (p11) | 15 min | 28-10-2026 |
| Analizar resultados y registrar errores (defectos) | 1 día | 28-10-2026 |
| Corregir los errores graves y actualizar el OpenAPI (contrato) | Por definir | Por definir |
| Hacer las pruebas que quedaron pendientes y repetir todo (con HTTPS y con ZAP usando sesión iniciada) | 1 día | Por definir |

# Riesgos

| Riesgo | Magnitud | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| La prueba que intenta adivinar códigos muchas veces (fuerza bruta, p05) activa un bloqueo temporal que impide canjear códigos y hace fallar a Newman | Significativo | Ejecutar Newman antes de p05 o esperar el tiempo que indica la API (Retry-After) |
| ZAP puede marcar alertas que no son problemas reales (falsos positivos) porque el entorno local no usa HTTPS | Moderado | Repetir el escaneo en staging con HTTPS y con sesión iniciada |
| La base de datos simulada que usa pytest no reproduce bien lo que pasa cuando llegan muchos envíos al mismo tiempo | Alto | Mantener las pruebas de estabilidad contra la API real |
| Faltan accesos y algunas pruebas no se pueden ejecutar (se omiten) | Significativo | Preparar los permisos de prueba (tokens) y la dirección del webhook antes de ejecutar |
| Que se filtren claves o contraseñas en la evidencia | Alto | Usar datos ficticios, ocultar las claves (enmascarar) y no subir los informes completos al repositorio de código |

# Artefactos

| Artefacto | Contenido |
| --- | --- |
| Plan de pruebas | Este documento: alcance, entorno, orden, riesgos y criterios de aceptación. |
| Casos de prueba | Casos de cada suite con su resultado esperado y la relación entre cada requisito y las pruebas que lo cubren (trazabilidad). |
| Resultados de las pruebas | Resultados de cada ejecución, errores encontrados y estado de las condiciones de aceptación. |
| Evidencia | Carpetas evidencia/pruebas con lo que mostró cada herramienta y las peticiones registradas (con las claves ocultas). |

# Condiciones de aceptación

El proceso de pruebas termina cuando se ejecutan todas las suites sin dejar pruebas pendientes y se cumple lo siguiente:

| # | Condición |
| --- | --- |
| 1 | Ningún error de gravedad alta o crítica sin corregir. |
| 2 | Al menos el 99 % de los casos aprobados (OK) y ningún caso de seguridad fallido. |
| 3 | La API coincide con su contrato OpenAPI (Schemathesis no encuentra diferencias). |
| 4 | Velocidad: el 95 % de los envíos de datos responde en menos de 800 ms y el 95 % de las consultas en menos de 400 ms (medida p95), con menos del 1 % de peticiones fallidas. |
| 5 | Plan, casos, resultados y evidencia entregados. |

# Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| OpenAPI | Documento que describe qué ofrece la API: sus rutas, qué datos recibe y qué responde. Es el «contrato» contra el que se comprueba. |
| Sandbox | Entorno de pruebas con pacientes ficticios (sintéticos), separado del uso real. |
| BOLA | Fallo de seguridad en el que alguien accede a datos de otro usuario solo cambiando un identificador en la petición. |
| SSRF | Ataque que engaña al servidor para que se conecte a direcciones internas que no deberían ser accesibles. |
| Idempotencia | Repetir una petición con la misma clave (Idempotency-Key) no duplica el efecto: se guarda una sola vez. |
| Webhook | Aviso automático que la API envía a una dirección web del fabricante cuando ocurre algo (por ejemplo, un paciente revoca su vínculo). |
| p95 | Medida de velocidad: el tiempo bajo el cual responde el 95 % de las peticiones. |
| API | Puerta de entrada que permite que dos sistemas se comuniquen y se intercambien datos de forma ordenada. |
| Fabricante (partner) | Empresa que fabrica el dispositivo (wearable) y que envía los datos de sus usuarios a WellQ. |
| Token | Permiso digital temporal que demuestra quién hace la petición. Funciona como una pulsera de acceso que caduca. |
| OAuth / JWT | OAuth es el método estándar para entregar tokens; JWT es el formato de esos tokens. |
| Scope | Alcance de un permiso: indica qué acciones concretas puede hacer quien tiene el token. |
| Vínculo | Conexión autorizada entre un paciente de WellQ y su dispositivo de un fabricante. |
| Ingesta | Recepción y guardado de los datos que envía el fabricante. |
| Suite | Conjunto de pruebas que se ejecutan juntas (p01 a p12). |
| Códigos 2xx / 4xx / 5xx | Respuestas de la API: 2xx significa éxito, 4xx que la petición tenía un problema (por ejemplo 401 sin permiso, 404 no encontrado, 429 demasiados intentos) y 5xx un error interno del servidor. |
| Latencia | Tiempo que tarda la API en responder. |
| Staging | Entorno previo a producción, muy parecido al real, donde se prueba antes de publicar. |